🟦 FASE 0 – Veiligheidsgordel

Stap 0.1 – Git snapshot

- git status → check dat alles clean is of commit WIP

- Nieuwe branch bv. feature/secure-pairing-v1

Waarom?
We gaan best wel diep snijden in core (auth, pairing, http). Je wil altijd terug kunnen.

Bestanden: niks code, enkel git.

🟦 FASE 1 – Auth & tokens “enterprise ready” trekken

Doel: user-tokens & device-tokens strak definiëren zodat middleware en pairing hierop kunnen steunen.

Stap 1.1 – Auth-module opschonen

Wat:

- In elysia_core/src/auth/mod.rs:

  - create_token omdopen/splitsen naar iets als create_user_token

  - validate_token → validate_user_token met prefix usr. (of we voegen die prefix toe)

  - Kleine helpers toevoegen die later door de middleware gebruikt worden

Waarom:

- Nu is het allemaal “token = username + HMAC”, zonder prefix.

- Middleware moet duidelijk herkennen:

  - usr.<username>.<hmac> → user

  - dev.<device_id>.<hmac> → device

- Dit houdt alles future-proof voor bv. svc.<service> tokens later.

Bestanden:

- ✅ AANPASSEN: elysia_core/src/auth/mod.rs

- ❌ GEEN nieuwe bestanden

- ❌ GEEN deletions

Stap 1.2 – Pairing-module stroomlijnen voor tokens

Je huidige pairing/mod.rs doet:

- nonce

- secret generatie + hash

- insert in devices

- create_device_token(device_id, secret)

We willen dat:

- device-token structuur consistent en simpel is

- token validatie geen extra “secret” nodig heeft van de client

Wat:

- elysia_core/src/pairing/mod.rs herschrijven zodat hij:

  - Een HMAC-sleutel laadt/schrijft uit /elysia/device_secret

  - create_device_token(device_id) → dev.<id>.<hmac>

  - validate_device_token(token, &KernelState) → check:

    - prefix dev.

    - DB bevat device-id

    - HMAC ok

  - helper-functies laat staan: generate_nonce, PairInitResponse, PairCompleteRequest/Response

Waarom:

- We willen één centrale manier van tokens maken die:

  - geen geheimen van clients nodig heeft,

  - cryptografisch sterk is,

  - lokaal geheim in de datadir houdt,

  - later makkelijk te roteren is.

Bestanden:

- ✅ HERSCHRIJVEN: elysia_core/src/pairing/mod.rs (volledig, copy-paste safe)

- ❌ GEEN nieuwe bestanden

- ❌ GEEN deletions

Stap 1.3 – Auth middleware finaliseren voor Axum 0.7

Je hebt al auth_middleware.rs en hij werkt nu (we hebben net de generics fix gedaan).

Wat:

- Verifiëren dat:

  - public routes correct zijn: /health, /status, /auth/*, /pair/*

  - alles anders → token verplicht

- Intern:

  - validate_user_token gebruiken (uit stap 1.1)

  - validate_device_token gebruiken (uit stap 1.2)

  - AuthSubject in Request.extensions() steken

Waarom:

- Dit is de centrale guard voor ALLE enterprise security.

- Nodig voordat we admin-routes & device routes toevoegen.

Bestanden:

- ✅ AANPASSEN (kleine tweak max): elysia_core/src/http/auth_middleware.rs

- ❌ GEEN nieuwe bestanden

🟩 FASE 2 – Device lifecycle & pairing state in de database

Nu maken we de DB klaar voor:

- pending/active/revoked devices

- pairing mode (aan/uit)

- pairing code + expiry

Stap 2.1 – Devices status kolom toevoegen

Wat:

- Nieuwe migration aanmaken:
elysia_core/migrations/003_devices_status.sql:

  - ALTER TABLE devices ADD COLUMN status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending';

Waarom:

- Elk device doorloopt levenscyclus:

  - pending → nog niet goedgekeurd

  - active → mag echt het systeem aanspreken

  - revoked → ooit actief, nu niet meer

Bestanden:

- ✅ TOEVOEGEN: elysia_core/migrations/003_devices_status.sql

Stap 2.2 – Pairing state tabel

Wat:

- Nieuwe migration:
elysia_core/migrations/004_pairing_state.sql:

- CREATE TABLE IF NOT EXISTS pairing_state (

- id INTEGER PRIMARY KEY CHECK (id = 1),

- mode_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

- pairing_code TEXT,

- expires_at TEXT

- );

- INSERT OR IGNORE INTO pairing_state (id) VALUES (1);

Waarom:

- We moeten ergens centraal bijhouden:

  - Staat pairing-aan?

  - Welke code is actief?

  - Tot wanneer geldig?

- Dat moet over restarts heen blijven werken → dus DB.

Bestanden:

- ✅ TOEVOEGEN: elysia_core/migrations/004_pairing_state.sql

🟧 FASE 3 – Pairing backend “C-level” bouwen

Nu gaan we de pairinglogica zelf enterprise maken:

- pairing mode

- pairing code

- pending devices

- device-token genereren

Stap 3.1 – Pairing backend uitbreiden (business logic)

Wat:

In elysia_core/src/pairing/mod.rs (zelfde file als Fase 1.2, maar nu breiden we uit):

- Functies toevoegen:

  - set_pairing_mode(state: &KernelState, enabled: bool, minutes: Option<u32>)

    - genereert code als enabled = true

    - zet expires_at = now + minutes

    - schrijft naar pairing_state

  - get_pairing_state(state: &KernelState)

    - leest DB-rij met id 1

    - retourneert struct met: enabled, code, expires_at

  - verify_pairing_allowed(state: &KernelState, code: Option<&str>) -> bool

    - checkt:

      - mode_enabled = 1

      - expires_at > now

      - code matcht als code verplicht is

- validate_device_token aanpassen zodat hij ook checkt:

  - devices.status = 'active'
Niet meer alleen “bestaat ID”.

Waarom:

- Hiermee verplaatsen we ALLE pairing-state intelligence naar één module.

- HTTP laag doet alleen API, logica zit hier.

Bestanden:

- ✅ VERDER AANPASSEN: elysia_core/src/pairing/mod.rs

Stap 3.2 – Pairing HTTP routes koppelen aan backend

Wat:

elysia_core/src/http/pairing_routes.rs herschrijven zodat:

- /pair/status:

  - leest pairing_state

  - geeft terug:

    - pairing_mode: true/false

    - optioneel info over node

- /pair/init:

  - 403 als pairing mode uit of expired

  - anders: zelfde info als nu + evt. extra velden

- /pair/complete:

  - payload uitbreiden met optioneel pairing_code

  - call naar verify_pairing_allowed(state, Some(code))

    - zo niet → 403 / {success:false, error:"pairing_not_allowed"}

  - Device creates:

    - id = UUID

    - status = 'pending'

    - name, os, model invullen

  - device_token genereren (maar device blijft pending)

  - JSON teruggeven:

  - { "success": true, "device_id": "...", "device_token": "dev....", "status": "pending" }

Waarom:

- Orbit en andere apps kunnen pairen, maar zijn niet automatisch actief.

- Admin moet eerst goedkeuren.

Bestanden:

- ✅ HERSCHRIJVEN (volledig): elysia_core/src/http/pairing_routes.rs

🟪 FASE 4 – Admin device & pairing API

Nu voegen we admin-endpoints toe zodat de UI:

- devices kan zien

- pending devices kan approven / revoken

- pairing mode kan aan/uit zetten

- pairing code kan uitlezen

Stap 4.1 – Nieuwe admin routes module

Wat:

Nieuw bestand:

elysia_core/src/http/admin_routes.rs

Met endpoints zoals (voorbeeld, nog geen code):

- GET /admin/devices

  - lijst van devices (id, name, os, model, status, created_at, last_seen)

- POST /admin/devices/{id}/approve

  - zet status → active

- POST /admin/devices/{id}/revoke

  - zet status → revoked

- GET /admin/pairing/state

  - mode_enabled, pairing_code (of masked), expires_at

- POST /admin/pairing/enable

  - body: { minutes: 5 }

  - roept set_pairing_mode(...)

- POST /admin/pairing/disable

  - set mode_enabled = 0, code leeg

Alles 100% achter auth-middleware.

Waarom:

- Dit is de API die je Svelte/Vite admin UI gaat aanspreken.

- Core blijft clean: 1 plek voor alle admin-dingen.

Bestanden:

- ✅ TOEVOEGEN: elysia_core/src/http/admin_routes.rs

- ✅ AANPASSEN: elysia_core/src/http/mod.rs

  - mod admin_routes;

  - .merge(admin_routes::admin_routes(state.clone()))

🟥 FASE 5 – Localhost only admin creation

Nu pakken we je eis aan:

“Eerste admin mag alleen vanaf de PC waar ELYSIA draait.”

Stap 5.1 – ConnectInfo integreren in kernel / server

Wat:

In elysia_core/src/kernel.rs:

- axum::serve(listener, app) vervangen door variant met into_make_service_with_connect_info::<SocketAddr>(), zodat we in handlers de client IP kunnen uitlezen via ConnectInfo.

Waarom:

- Zonder ConnectInfo weet Axum handler niet wie er connecteert.

- Nodig om 127.0.0.1 te onderscheiden van een andere LAN host.

Bestanden:

- ✅ AANPASSEN: elysia_core/src/kernel.rs

Stap 5.2 – create_admin limiteren tot localhost

Wat:

In elysia_core/src/auth/mod.rs:

- create_admin handler signature uitbreiden met axum::extract::ConnectInfo<SocketAddr>

- Check:

- if ip is not 127.0.0.1 or ::1 → return 403

Waarom:

- Alleen iemand die rechtstreeks op de host zit, mag de eerste admin aanmaken.

- Orbit of iemand anders op LAN kan dit niet misbruiken.

Bestanden:

- ✅ AANPASSEN: elysia_core/src/auth/mod.rs

🟨 FASE 6 – Kleine polish rond middleware & public routes

Nu even sec checken dat alles logisch is qua open/gesloten endpoints.

Wat:

- In auth_middleware.rs: is_public function nakijken:

  - /health, /status, /auth/initial_state, /auth/login → public

  - /auth/create_admin → alleen public qua path, maar extra IP-check in handler

  - /pair/* → public qua auth, maar pairing mode & code gate doen de rest

  - /admin/*, /api/*, /meta, /nodes etc. → require AuthSubject

Waarom:

- Zodat niets “per ongeluk” open blijft.

Bestanden:

- ✅ AANPASSEN (klein): elysia_core/src/http/auth_middleware.rs

🟦 FASE 7 – Later: Device-model, autodiscovery & modules

Dit is voor NA pairing v1, maar we houden het in je hoofd:

- devices/ module met:

  - struct Device

  - enum Capability

  - state & actions

- API voor modules om devices te registreren

- Autodiscovery events via EventBus

- Hue / Zigbee / etc als aparte crates/modules

Bestanden: later, nu niet.

🚀 TL;DR – Wat gaan we concreet doen, in volgorde

- Auth & tokens strak zetten

  - auth/mod.rs

  - pairing/mod.rs

  - auth_middleware.rs

- DB klaar maken voor status + pairing_state

  - 003_devices_status.sql

  - 004_pairing_state.sql

- Pairing 2.0 backend

  - pairing/mod.rs uitbreiden

  - http/pairing_routes.rs herschrijven

- Admin pairing & device API

  - http/admin_routes.rs (nieuw)

  - http/mod.rs (router aanvullen)

- Localhost-only admin creation

  - kernel.rs (ConnectInfo)

  - auth/mod.rs (create_admin met IP-check)

- Middleware finetune

  - auth_middleware.rs (public vs protected routes checken)

Daarna hebben we:

- LAN zero-trust

- User + device tokens

- Pairing mode + code

- Pending devices + approve/revoke

- Admin-only creation

- Orbit & eigen hardware klaar om veilig te pairen